景德镇管理中心浮梁收费所经公桥收费站连接线区域

拓宽专项询比采购公告

**1.询比采购条件**

本采购项目景德镇管理中心浮梁收费所经公桥收费站连接线区域拓宽（以下简称本项目），项目业主为江西公路开发有限责任公司景德镇管理中心（以下简称景德镇管理中心），建设资金由业主自筹，出资比例为 100%，采购人为景德镇管理中心浮梁收费所。本项目已具备询比采购条件，现对该项目的施工进行公开询比采购。

**2.项目概况与询比采购范围**

2.1本项目询比采购范围

本项目询比采购范围为：对经公桥收费站与G206国道连接线三角型区域进行拓宽改造。

主要工程量为：该区域泥土硬化包含：挖除土方、清表、运输159m³、28cmC25水泥板64.49m³、26cm水泥稳定碎石59.8m³、15cm级配碎石34.5m³、拉力传力杆（Φ25,70cm长）485.1KG。绿化打造包含：平整场地49.6m³、铺设草皮248㎡、补植红叶石楠27棵。交安设施包含：增设提示标志牌3块、增设振动标线22.5㎡、增设标线20㎡。项目总价预算为11.67万元。

2.2计划工期

本项目计划工期为3个月，要求2024年7月15日之前开工，缺陷责任期为12个月（未按时开工的，需要承担违约责任并支付相应的违约金的）。

**3.响应人资格要求**

3.1 本次参与响应供应商应在中华人民共和国境内注册，并具有独立法人资格持有效的营业执照（经营范围需有：建设工程施工、绿化等相关资质）和安全生产许可证。

3.2 相应业绩要求：近两年内承担过路基路面施工项目，并提供合同与计量单等相关证明文件；施工作业人员男工人年龄不得超过60周岁，女工人年龄不得超过55周岁；施工作业人员保险总额达到120万元/人，其中雇主责任险保额达到100万元/人以上（含100万元/人），其他险种保额20万元/人以上（含20万元/人），并提供施工作业人员保单。

3.3车辆过路费需自行支付，施工前需自行向交通运输综合行政执法监督管理局、高速公安局等部门进报备，审批后方能施工，交通维护设施标志牌、安全锥、声光报警等自行配备。

3.4 本次询比采购不接受联合体响应，严禁转包及非法分包。

3.5 与采购人存在利害关系可能影响询比采购公正性的单位，不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同一参加标段响应，否则，相关响应均无效。

**4.询比文件的获取**

4.1 凡有意参加响应者，请于2024年 6 月12日 9时 00 分至 2024年6月 14日 17时 00 分（北京时间，下同）将填写好的报名登记表（格式见附件）、企业营业执照、资质证书、单位介绍信、经办人身份证扫描件加盖响应人公章发送至电子邮箱：guoli1601@qq.com。发送电子邮件时，请注明“浮梁收费所经公桥收费站连接线区域拓宽+响应人名称+联系人姓名+联系电话”。采购人核实响应人递交的材料后，即将响应文件发至响应人邮箱。响应人收到询比采购文件后请及时回复确认。

4.2 询比文件售价0元，逾期不售。

**5.响应文件的递交及相关事宜**

5.1采购人不统一组织现场考察，也不召开响应预备会。如响应人认为需要进入现场考察，考察期间，采购人将予以配合，费用由响应人自理；在现场考察过程中，响应人如果发生人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人均不负任何责任。如响应人有任何疑问，均可以书面方式传真至采购人。

5.2响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2024 年 6 月 20 日16 时 00 分，响应人应于当日 15 时 30 分至 16 时 00 分由法定代表人或其委托代理人将响应文件递交至景德镇管理中心浮梁收费所所本部2楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的询比采购响应文件，采购人不予受理。

5.3本次询比采购采用合理低价法，如出现响应人报价得分一致且同为第一候选人的情况，询比小组有权通过对业绩、注册资金、保险人数等方面最终确定第一候选人。

**6.发布公告的媒介**

6.1本次询比采购公告在江西省国有企业采购交易服务平台网http://gz-portal.yingcaicheng.com/上发布。

**7.联系方式**

采 购 人：江西公路开发有限责任公司景德镇管理中心浮梁收费所

地 址：江西省景德镇市浮梁县经公桥镇桃墅村浮梁收费所

联 系 人：过工

网 址：http://gz-portal.yingcaicheng.com江西省国有企业采购交易服务平台网（有关补遗、澄清等公告将在此网站发布）

## 

## 

## 景德镇管理中心浮梁收费所

2024年6月11日