外科大楼化粪池改造工程

项目概况、竞标资格和采购需求

一、项目概况

1.1 项目名称：外科大楼化粪池改造工程

1.2 预估金额：约人民币17.53万元

1.3 计划工期：20天

1.4 项目内容：对我院外科大楼化粪池以及相应的排污管进行移位改造，具体内容详见采购需求内容。

二、投标人资格要求

2.1 在中国境内注册成立，法律与财务独立，合法运营，拥有独立法人资格，并具备相应经营执业范围。

2.2 供应商须具备相关装修资质。

2.3 近三年内，投标人未发生重大质量与安全事故。

2.4 投标单位拥有良好的商业信誉，财务会计制度健全，经营状况良好，具备履行合同所必需的设备、技术及服务能力；参与本次投标活动前，在投标活动中无行贿犯罪及其他违法记录。

2.5 本项目不接受联合体投标，不接受未报名供应商参与投标。

三、采购需求

3.1 改造需求

3.1.1 对我院外科大楼化粪池以及相应的排污管进行移位改造，如重新规划化粪池位置、铺设新排污管道、调整管道坡度及更换连接部件等改造工程。具体工程量需投标单位至我院联系总务科相关人员到现场沟通后出具预算。

3.1.2 具体工程量请投标单位赴我院接洽总务科相关工作人员，经现场踏勘确认后提供预算，参考工程清单由总务科提供。

▲3.2 商务要求

3.2.1 本项目预算金额系初步方案测算价格，要求竞标人接受竣工审计，工程竣工后据实结算，最终结算以定额标准及市场信息价为准。

3.2.2 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告；因承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，由承包人负责。

3.2.3 本项目无预付款。

3.2.4 关于工程款的约定：

①工程完工验收达到质量要求，结算经医院审计部门或具备法定资质的第三方公司审定后，工程款支付至结算总价的97 %（不得低于97%）。发包人按工程价款结算总额的3 %（最高不超过3%）预留工程质量保证金。

②合同约定的工程质量缺陷责任期（最长不超过2年）满后由承包人向发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

③承包人（或中标人）应按照国家税收法律法规及本文件约定，向发包人开具真实、合法、有效的发票。发票类型、开具内容、税率等需符合税务机关规定及发包人财务抵扣要求，否则发包人有权拒收并拒绝支付对应款项。

右江民族医学院附属医院

2025年8月14日