晶昊制盐分公司净化工段废水管技改项目询比文件

江西晶昊盐化有限公司晶昊制盐分公司净化工段废水管技改项目施工工询比采购进行挂网公告，有关事宜如下：

一、工程基本情况

1.1工程名称：晶昊制盐分公司净化工段废水管技改项目施工

1.2工程地点：樟树市盐化工基地江西晶昊盐化有限公司厂区

1.3工程预算：5.8万元

1.4工程内容：详见附件工程量清单

1.5工期：收到甲方通知之后，10日历天内完成。

1.6质保期：质保期为竣工并验收合格之日起6个月。

1.7承包方式：包工不包料

二、资格审查条件

（1）资质要求：报价人应是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的营业执照。具有建筑机电安装工程专业承包资质（三级及以上），具有有效的安全生产许可证。

（2）业绩要求：报价人必须提供近3年（2022年10月1日至投标截止时间止）相关工程安装业绩，并提供合同复印件（合同复印件可隐去价格等不影响合同真实性的重要内容）。

（3） 信誉要求：报价人必须提供近3年（2022年10月1日至投标截止时间止）所承担的同类制作、安装工程未发生任何重大质量事故的承诺（格式自拟、盖公章）。

- （4）其他要求：本次采购不接受联合体报价和代理商的报价。

三、现场踏勘

3.1为明确详细工作量及施工现场作业条件，编制报价文件和签署合同，报价人需自行对工程所在地及周围环境进行踏勘，以获取需自己负责的有关编制报价文件和签署合同所需的有关资料。报价人应对踏勘现场而造成的风险承担责任，踏勘现场所发生的费用由报价人自己承担。如报价人未到现场踏勘，未明确工作量而造成报价有误，责任由报价人自己承担。

3.2采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人据此做出的任何理解、推论和应用均不负责任。

3.3现场踏勘联系人：张超 15909480175

四、合同价格及付款方式

本合同价款为人民币           元（小写：             元）,本合同价款包含增值税及一切与本合同有关的风险成本费用。合同不含税价在有效期内为固定不变价，双方均不得以任何理由要求调整。如遇国家税率调整或因乙方少开相应税率的发票，则按价税合计原则调整合同总价。

4.1、付款方式

（1）本项目竣工通过168小时正常运行验收合格，甲方向乙方支付合同总价的95%

（2）剩余5%为质保金，最终验收合格后6个月内无质量问题且承包人无其它违约情形后，甲方向乙方付清余款（无息）。

4.2、施工工期

以甲方要求为准（如遇特殊情况，经甲方书面确认，开工日期可以提前或顺延）。乙方未按期完工，每逾期一天，应向甲方支付合同价款的5‰作为违约金（甲方有权从应向乙方支付的任意款项中扣除，违约金的扣除并不解除乙方继续履行合同其他规定的义务），最高不超过合同总价的5%，同时负责赔偿给甲方造成的全部损失。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权向乙方另行追偿。

4.3、工程质量

本工程质量要求为合格工程。如该工程质量达不到合格标准，甲方有权要求乙方返工，直至达到合格标准为止，并由乙方承担返工所需全部相关费用。如乙方没有达到合格要求，给甲方造成损失的，损失由乙方承担。返工后因乙方原因确实无法达到合格标准的，甲方有权另行选择第三方施工达到合格标准，由此产生的费用由乙方承担，且乙方应另按合同总价格 5 % 支付违约赔偿金。

4.4、工程验收

本合同内所有工作内容施工完成并投入正常使用168小时后，由甲乙双方在现场进行最终验收，验收合格后开始计算质保期。

4.5、安全及环保

乙方应遵守甲方厂区内的限行限速、门卫、封闭式管理、安全环保等制度的要求，乙方现场工作人员需佩戴施工环境下所需的各类劳保用品及安措用具，用品用具由乙方自行提供。对于现场需要进行特种作业的情况，需按要求办理相关票证，乙方人员需持有该工种特种作业许可证，无证不得上岗，违反规定上岗作业造成的一切损失和后果由乙方依法依规承担。乙方在施工时应采取必要的安全防护措施，以确保自身及他人的人身安全及财产安全，避免质量安全事故发生，乙方作业必须满足环保要求。

4.6、争议及解决方式

1、合同未说明事项，一律按《民法典》及有关法律法规执行。若协议或协议附件内容相冲突时，以协议附件优先为准。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交樟树市人民法院。

4.7、其他事宜

乙方不准将工程转包和分包，否则甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。乙方报价单为合同有效附件。

4.8、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，自双方签字盖章后生效。

六、参与方式

6.1有意向的承包商可在北京时间2025年11月27日上午9点30分前登录“江西省国有企业采购交易服务平台”（https://www.jxgqcg.com）或“精彩纵横云采购平台”（https://www.yingcaicheng.com）询比项目公告查看页面点击“立即参加”，并按项目要求上传审核材料（如项目需进行报名审核）。请未注册的供应商及时办理注册审核，注册咨询电话：400-8566-100，因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的，责任自负。

6.2供应商需完整填写报价信息，须在报价截止时间前提交电子版报价响应文件（如项目有要求则需按要求上传响应文件），逾期责任自负。

6.3具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站（https://www.yingcaicheng.com）查看帮助专区”；平台相关问题也可拨打咨询电话：400-8566-100。

七、项目保证金及平台费用

平台使用费：详见平台；

平台服务费：详见平台

保证金金额：详见平台；

保证金缴纳方式：报价截止时间前缴纳至相应账号（账号系统中可见）。

八、评审办法

最低价法

九、报价要求

9.1本项目采购控制价为（5.8）万元，超过控制价的报价视为无效报价。

9.2报价：包括施工费、保险费及增值税专用发票等与本工程有关的一切费用。

报价文件至少包括：报价表（报价表按附件清单格式填写），营业执照复印件，资格要求的相关证书，法人代表授权委托书等与本项目询比采购所需材料。

9.2.1 法定代表人授权书格式（如下）

法定代表人授权书

致：江西晶昊盐化有限公司

（报价人全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表，参加贵公司组织的                       项目询比活动，全权代表我方处理此询比活动中的一切事宜。

法定代表人（签字）：

报价人全称（公章）：

日  期：  年   月   日

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：                     传       真：

电       话：                      电 子 信 箱 ：

十、工程量清单

安装工程工作量清单

| 项目名称 | 制盐分公司净化工段废水管技改项目 第1页 共1页 |
| --- | --- |
| ### 工作内容及工作量 | - 以上项目请到现场勘测，如未到现场勘测后果自负，以上工作量包含叉车、吊车、搭脚手架，并清理干净现场，辅材等均由乙方施工单位负责，甲方提供主材。 - 一、管道安装 - PE钢骨架电熔法兰2块（需要电熔,DN450PN10，需要专业人员负责施工） - 碳钢管∅480×10（192米） - 碳钢弯头∅480×10（8只） - 碳钢闸阀DN450PN16(3只) - 碳钢法兰DN450PN16(7片) - 碳钢法兰DN450PN10(3片) - 316L不锈钢管∅219×6（26米） - 316L不锈钢弯头∅219×10（4只） - 316L不锈钢闸阀DN200PN16(2只) - 316L不锈钢法兰DN200PN16(4片) - 碳钢槽钢14号（30米） |